PPP RandoriZator
by Maitre SCRUM

Baptiste – Timothée – Patern

Lundi 12 août – jour 1 :
On reprend le wire -frame et la maquette statique élaborés lors de la rencontre avec Labège.
Création du repo Git et nouveau projet Gitlab.
Répartition des taches :
Timothée : compte à rebours qui boucle + jauge dynamique
Baptiste : fait des trucs
Patern : fonction tirage aléatoire + élimination des tirés au sort

Mardi 13 août – jour 2 :
Difficultés rencontrées :
Le tirage aléatoire peut tirer un participant déjà éliminé, et quand le tirage correspond au dernier index du tableau on obtient une erreur et il ne se passe rien.
Mise en commun des avancées, on relie les morceaux de code.
Nouvelles taches :
Timothée + Baptiste : création d’un template Mustache + ajout des photos + stockage des joueurs dans un fichier json.
Patern : fonction « premier tirage » + association des fonctions à leurs éléments du DOM

Mercredi 14 août – jour 3 :
Difficultés rencontrées :
Après la mise en place du template Mustache, la fonction « éliminer les absents » (la seule réalisée avec jquery) ne fonctionne plus.
Grosse difficulté pour afficher les photos des joueurs actifs (Uke, Tori, Suivant).
Nouvelles taches :
pas d’attribution particulière, beaucoup de pair-programming, ajout de conditions aux diverses fonctions, modifications d’ordre cosmétique (sons, jauge clignotante), nettoyage du code (gros travail de factorisation sûrement possible pour les fonctions de tirage).