PPP RandoriZator
by Maitre SCRUM

Baptiste – Timothée – Patern

Lundi 12 aout – jour 1 :
On reprend le wire -frame et la maquette statique élaborés lors de la rencontre avec Labège.
Création du repo Git et nouveau projet Gitlab.
Répartition des taches :
Timothée : compte à rebours qui boucle + jauge dynamique
Baptiste : fait des trucs
Patern : fonction tirage aléatoire + élimination des tirés au sort

Mardi 13 aout – jour 2 :
Mise en commun des avancées, on relie les morceaux de code.
Nouvelles taches :
Timothée + Baptiste : création d’un template Mustache + ajout des photos
Patern : fonction « premier tirage » + association des fonctions à leurs éléments du DOM